# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

 **Název: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace**

Sídlo: Masarykovo nám. 32/20, 741 01, Nový Jičín

IČO: 47998261

DIČ: CZ47998261

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 22832801/0100

Zastoupený: Ing. Ondřej Rečka, ředitel

Kontakt: telefon: +420 603 408 769, e-mail: recka@mksnj.cz

(dále jen „***Odběratel***“)

**a**

 **Název: "[...bude doplněno...]"**

Sídlo: "[...bude doplněno...]"

IČO: "[...bude doplněno...]"

DIČ: "[...bude doplněno...]"

Bankovní spojení: "[...bude doplněno...]"

Zápis v obchodním rejstříku: "[...bude doplněno...]"

Zastoupený: "[...bude doplněno...]"

Kontaktní osoba: "[...bude doplněno...]"

Telefonní spojení: "[...bude doplněno...]"

E-mail: "[...bude doplněno...]"

(dále jen „***Dodavatel***“)

(Odběratel a Dodavatel dále také jako „***Smluvní strany***“)

Odběratel, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu **Výměna projektoru v Kině Květen Nový Jičín** (dále jen „**Zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení podle výjimky pro zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) a podle vnitřní směrnice č. 7/2023 města Nový Jičín – Zadávání a realizace veřejných zakázek (dále jen „**Směrnice**“), rozhodl o výběru Dodavatele ke splnění Veřejné zakázky. Odběratel a Dodavatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

**Preambule**

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení Zakázky (dále jen „**Řízení zakázky**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zakázky a nabídkou Dodavatele podanou do Řízení zakázky.
2. Účelem Smlouvy **je výměna projektoru s cílem zlepšení kvality obrazu kina**.

## Čl. 1

**Předmět Díla**

* 1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla spočívajícího v kompletní dodávce týkající se výměny projektoru, včetně dopravy do místa plnění, montáže a instalace v potřebném rozsahu, zprovoznění, komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy v místě předání a předání veškeré dokumentace všech částí dodávky (technická dokumentace, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce atd.), a likvidace a odvoz odpadů vyvolaných prováděním Díla (dále jen „**Dílo**“). Součástí Díla je dále také závazek Dodavatele dodat veškeré doklady požadované právními předpisy a/nebo vztahující se k jeho řádnému užívání. Stěžejním komponentem Díla je Projektor.
	2. Projektorem se rozumí movitá věc dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Projektor**“). Projektor musí být nový a nepoužitý, pořízený Dodavatelem specificky pro účely Zakázky dle této Smlouvy.
	3. Vyžaduje-li provedení Díla realizaci stavebních nebo demoličních prací, tvoří součást Díla i provedení takových prací, včetně přípravy potřebných projektových dokumentací a zajištění potřebných vyjádření, souhlasů, stanovisek, povolení a rozhodnutí.
	4. Závaznou součástí této Smlouvy, ač k ní pevně jako její příloha vzhledem k jejímu rozsahu není připojena, je také zadávací dokumentace Odběratele (coby zadavatele Zakázky) pro Zakázku ve znění případných pozdějších úprav a upřesnění, např. po žádostech o dodatečné informace, (dále také jen „**Zadávací dokumentace**“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy je pak také nabídka Dodavatele (coby účastníka, resp. vybraného dodavatele). Nabídka Dodavatele je také závaznou součástí této Smlouvy a podkladem pro její uzavření, ač k ní také není vzhledem k jejímu rozsahu pevně připojena, jako její příloha. V případě rozporu Nabídky Dodavatele s podklady Odběratele (zejm. se Zadávací dokumentací) mají přednost podklady Odběratele.
	5. Touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje, že na svou odpovědnost pro Odběratele řádně provede Dílo, a Odběratel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí Dodavateli smluvenou Cenu.
	6. Dodavatel prohlašuje, že Dílo bude splňovat veškeré podmínky stanovené právními předpisy, technickými normami a obvyklými vlastnostmi k jeho používání pro profesionální produkci pro veřejnost (cca 500 osob) v rámci provozování kina, a že Odběrateli předá veškeré doklady potřebné k provozování Díla, za což Odběrateli ručí.

## Čl. 2

**Cena Díla, platební podmínky**

* 1. Cena za řádně provedené Dílo dle této Smlouvy činí celkem: **"[...bude doplněno...]"** **Kč bez DPH** („**Cena**“).

Z toho:

1. cena Projektoru činí **"[...bude doplněno...]"** **Kč bez DPH**.
2. cena montáže, instalace, dopravy na místo, manipulace, zprovoznění, zaškolení, stavebních a demoličních prací, balného, úklidu a likvidace odpadů z realizace Díla činí **"[...bude doplněno...]"** **Kč bez DPH**.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

* 1. Cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu smlouvy a před dodáním dojde ke změnám sazeb DPH.
	2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celé řádně provedené funkční Dílo dle této Smlouvy.
	3. Dodavatel vystaví Odběrateli fakturu až po předání řádně provedeného Díla. Přitom platí, že součástí faktury musí být Předávací protokol potvrzený Odběratelem.
	4. Daňový doklad (faktura) vystavený Dodavatelem v souladu s touto smlouvou musí být vystaven v korunách českých a být doručen na adresu Odběratele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Daňový doklad musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Na daňovém dokladu musí být uvedeno registrační číslo projektu, ze kterého bude provedena úhrada dle této Smlouvy. Daňový doklad, který nebude mít požadované náležitosti, je Odběratel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Dodavateli k opravě. V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti doručením opravené (doplněné) faktury Odběrateli.
	5. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 30 dní od jeho doručení Odběrateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání finančních prostředků z účtu Odběratele.
	6. Odběratel neposkytuje zálohy.
	7. Všechny platby ve prospěch Dodavatele dle této Smlouvy budou činěny bezhotovostně na účet Dodavatele uvedený na příslušném daňovém dokladu, příp. v této Smlouvě.

## Čl. 3

**Povinnosti Dodavatele, doba a místo plnění**

* 1. Dodavatel bude informovat Odběratele alespoň e-mailem minimálně 3 pracovní dny předem o termínu dodání, montáže a instalace.
	2. Dílo Dodavatel provede nejpozději do 31. 7. 2025, přičemž samotná montáž, instalace, oživení (uvedení do provozu) Projektoru a zaškolení obsluhy nepotrvá déle než 7 dní, přičemž se bude jednat o 7 dní v kuse.
	3. Termín pro dokončení a předání Díla může být písemnou dohodou Smluvních stran přiměřeně prodloužen, pokud:
		1. dojde k přerušení plnění Smlouvy na základě písemného pokynu Odběratele,
		2. dojde k přerušení plnění Smlouvy z důvodu prodlení na straně Odběratele,
		3. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Dodavatele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro provedení Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Dodavatel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužení lhůty pro provedení Díla ve smyslu tohoto ustanovení nabude platnosti, pouze pokud bylo Smluvními stranami sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě.

* 1. Místem plnění je budova Kina Květen Nový Jičín na adrese Havlíčkova 100, 741 01 Nový Jičín.
	2. Dílo bude provedeno protokolárním předáním a převzetím kompletního dokončeného Díla v rozsahu dle položkového rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy) bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla. V případě vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla bude Dílo považováno za předané až jejich úplným odstraněním.
	3. Při předání bude vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu Díla (dále také jen „**Předávací protokol**“), který bude obsahovat zejména níže uvedené náležitosti:
		1. označení dodacího listu – zápisu o předání a převzetí předmětu Díla,
		2. název a sídlo Dodavatele a Odběratele,
		3. označení smlouvy o dílo,
		4. označení dodaného předmětu Díla včetně výrobních čísel,
		5. datum předání a převzetí předmětu Díla,
		6. informace o stavu předmětu Díla včetně případných vad a nedodělků,
		7. podpisy osob oprávněných k předání a převzetí předmětu Díla.
	4. Předávací protokol podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních stran, přičemž jeho podpisem dochází k převzetí a předání Díla.
	5. Odběratel má právo kontrolovat provádění Díla. Dodavatel je povinen umožnit Odběrateli, nebo jím pověřené osobě, přístup na místo plnění, a zavazuje se po celou dobu realizace Smlouvy aktivně spolupracovat s Odběratelem za účelem kontroly provádění Díla.

## Čl. 4

**Povinnosti Smluvních stran**

* 1. Odběratel je povinen zaplatit Cenu podle článku II. této Smlouvy.
	2. Odběratel není povinen Dílo převzít, pokud Dodavatel neprokáže, že Dílo lze řádně užívat, tzn. že technické parametry Díla odpovídají hodnotám, resp. příloze č. 1 – Položkovému rozpočtu se specifikací předmětu Díla, že Dílo bylo Dodavatelem řádně namontováno a nainstalováno, a že Dílo je plně funkční.
	3. Odběratel poskytne Dodavateli potřebnou součinnost při plnění podle této Smlouvy.
	4. Odběratel převezme Dílo pouze za předpokladu, že je dokončeno, a že odpovídá Smlouvě, že je plně funkční, a že je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání jeho řádnému užívání funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
	5. V případě, že Odběratel Dílo nepřevezme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro jeho nepřevzetí, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou Smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
	6. Dodavatel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla je Dodavatel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Dodavatel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
	7. Pokud Dodavatel vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Odběratel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Dodavatel je povinen uhradit Odběrateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.

## Čl. 5

**Odstoupení od smlouvy**

5.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, případně jen od její části – příslušného předmětu plnění, jednak v případě, že je tak uvedeno v této Smlouvě, a jednak v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

* + 1. Dílo není dodáno v takovém provedení, jak je uvedeno v této Smlouvě, nebo technické parametry neodpovídají zadávací dokumentaci.
		2. Dodavatel překročí dodací lhůtu nebo lhůtu pro zprovoznění uvedenou v odst. 3.2 Smlouvy o více jak 14 dní.

## Čl. 6

**Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

* 1. Dodavatel poskytuje tímto Odběrateli vedle práv z vadného plnění také záruku za jakost podle § 2113 obč. zák. a to v délce **36 měsíců** na celé Dílo (každou jeho položku). Dodavatel se zavazuje, že Dílo dodané na základě této Smlouvy a všechny jeho části a bude nové a nepoužité, a po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu požadovanému Odběratelem a k účelu, ke kterému je určen, bude mít vlastnosti požadované Odběratelem, touto Smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
	2. Dodavatel se zavazuje, že se v případě reklamace Díla dostaví nejpozději do 3 dnů (v pracovní době Odběratele, tj. od 7.30 do 15.30 hod.) od oznámení reklamace k Odběrateli za účelem vyřízení reklamace. Pokud nebude možné vyřídit reklamaci na místě u Odběratele, tak se Dodavatel zavazuje, že si převezme reklamované Dílo od Odběratele v jeho sídle a zajistí vyřízení reklamace v souladu s požadavkem Odběratele do 30 dnů. Pro případ, že oznámení o reklamaci bude Dodavateli doručeno po 17. hodině příslušného dne, považuje se pro běh shora uvedené lhůty reklamace za oznámenou následující pracovní den. Pro případ, že se Dodavatel nedostaví k Odběrateli ani následující den po marném uplynutí shora uvedené lhůty, má Odběratel právo zajistit si vyřízení reklamace sám, avšak na náklady Dodavatele; tím není dotčeno právo Odběratele na náhradu případně vzniklé škody, ke které je Dodavatel povinen vedle úhrady nákladů na vyřízení reklamace, ani záruka poskytnutá Dodavatelem, resp. jeho odpovědnost za vady.
	3. Dodavatel se zavazuje, že reklamaci vyřídí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od oznámení reklamace. V rámci reklamace Dodavatel dodá na vlastní náklady do 3 dnů od uplatnění reklamace Odběrateli odpovídající náhradní technologii tak, aby nebyl narušen provoz kina Odběratele, po celou dobu trvání reklamace.
	4. Pro případ, že Dodavatel nevyřídí reklamaci ve lhůtě 45 dnů od oznámení reklamace nebo nedodá odpovídající náhradní technologii do 5 dnů od oznámení reklamace, má Odběratel právo kdykoli od následujícího dne dále od smlouvy stran reklamovaného Díla odstoupit.
	5. Odběratel má právo od Smlouvy stran příslušného Díla odstoupit, pokud se na něm projeví jakékoli tři vady (nemusí se jednat vždy o stejné vady), resp. pokud již Dodavatel příslušné Dílo dvakrát reklamoval.
	6. Záruční servis se zavazuje Dodavatel poskytovat bezplatně v záruční době a na celou dodávku předmětu plnění. Bezplatný záruční servis pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, případné cestovné a práci servisních techniků nebo dopravu přístroje od Odběratele do servisního střediska a zpět.
	7. Dodavatel pro účely oznámení vadného plnění (reklamace) poskytne jedno telefonní číslo a jednu e-mailovou adresu, které budou v případě potřeby aktualizovány:
1. Telefon: "[...bude doplněno...]";
2. e-mail: "[...bude doplněno...]".
	1. Odběratel je povinen ohlásit Dodavateli jakékoli vady Díla neprodleně poté, co je zjistí, a to telefonicky a e-mailem na shora uvedené kontakty.
	2. Dodavatel se zavazuje, že Odběrateli poskytne pozáruční servis a dostupnost servisu (včetně náhradních dílů) nejméně po dobu 36 měsíců od konce záruční doby v rozsahu záručního servisu.
	3. Dodavatel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti uzavřít pojistnou smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu ve výši min. Kč 5 mil. zahrnující pojištění odpovědnosti Dodavatele za veškeré škody způsobené při činnosti Dodavatele na jakémkoli majetku Odběratele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců Odběratele i třetích osob a na životním prostředí.
	4. Dodavatel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. ………. uzavřenou u ……….. dne ……… ve výši …… milionů korun českých.

## Čl. 7

**Sankční ujednání**

* 1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud bude Odběratel v prodlení s úhradou ceny plnění ujednané podle této Smlouvy, je Odběratel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
	2. Poruší-li Dodavatel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady předmětu Díla, je povinen uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Dodavatelem nebo obstaráním náhradního plnění Odběratelem na náklady Dodavatele. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Odběratele z vadného plnění Dodavatele.
	3. Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v celém jejím rozsahu, ani splnění povinnosti smluvní pokutou utvrzené.

## Čl. 8

**Ostatní ujednání**

* 1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
	2. Tato Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Odběratel. Dodavatel je povinen Odběrateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření Smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Smlouvu uveřejní v registru smluv Odběratel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Dodavatel uveřejnění zkontroluje a Odběratele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Odběratel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
	3. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu plnění dle této Smlouvy nabývá Odběratel okamžikem bezvýhradného podpisu Předávacího protokolu. Tímto okamžikem přechází riziko nahodilé zkázy na Odběratele.
	4. Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší tato Smlouva nebo její část, jsou platné pouze ve formě písemných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí i pro změny tohoto ustanovení odst. 8.4. Smlouvy.
	5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy České republiky.
	6. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou Smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost obecních soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.
	7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, není-li Smlouva uzavřena elektronicky.
	8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují vlastnoručním podpisem oprávnění zástupci obou Smluvních stran.
	9. Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Nový Jičín usnesením č. …………. ze dne …………… .
	10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb).

Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

V Novém Jičíně dne ………………… V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Odběratele: Za Dodavatele:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Ondřej Rečka** [bude doplněno]

ředitel

Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o.