Příloha č.2

Harmonogram prací

Název akce: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2019, I. etapa

# SO 01 Oprava chodníkového tělesa na ul. Novellara – max. 8 týdnů

- SO 02 Oprava chodníkového tělesa na ul. U Jičínky – max. 2 týdny

# SO 03 Oprava chodníkového tělesa na ul. Štursova – max. 3 týdny

# SO 04 Oprava chodníkového tělesa ul. Beskydská – max. 5 týdnů

Maximální celková délka trvání stavby – 3 měsíce.