Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I

Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-392/2021 ze dne 9.6.2021		  9.798.009,97 Kč

Cena dle Dodatku č. 1							10.108.231,81 Kč

Odsouhlasené změnové listy :

_________________________________________________________________________

ZL 2  Změna izolantu pod okny, hydroizolace lodžií, změna způsobu provedení střešního

pláště, anténní stožár, sklepní okna, doplnění kování vstupních dveří, požadavky

ornitologa

Cena víceprací								   296.839,90 Kč

Cena méněprací								-  225.868,18 Kč

_________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce							     70.971,72 Kč

Cena dle Dodatku č. 2	  				                      10.179.203,53 Kč