Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  			           Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:	                                               00298212

DIČ: 				            CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.

Číslo účtu:				16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	xxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         NOSTA, s.r.o.

Se sídlem:                                          Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                                        Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti

IČO:                                                   47671416

DIČ:                                                   CZ47671416

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248

Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:                                          889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Roman Chromek

Zástupce ve věcech technických:

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ a v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021 tohoto znění (z důvodu realizace těchto změn se termín dokončení a předání díla prodlužuje o 10 dnů) :

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606, rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.11.2020 pod č.j. ÚPSŘ/120717/2020/Pa, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 22.10.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 58.223.502,90 Kč bez DPH (slovy: padesát osm miliónů dvě sta dvacet tři tisíce pět set dvě koruny české a devadesát haléřů).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací a oceněného soupisu víceprací/méněprací I. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Harmonogram plnění, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací a Příloha č. 4 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne	16.12.2021		        	 	V Novém Jičíně dne 16.12.2021

-----------------------------                                                        ---------------------------

Mgr. Stanislav Kopecký 					Ing. Roman Chromek

starosta města			                                               jednatel společnosti