Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  			           Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:	                                               00298212

DIČ: 				            CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.

Číslo účtu:				16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	xxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         NOSTA, s.r.o.

Se sídlem:                                          Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                                        Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti

IČO:                                                   47671416

DIČ:                                                   CZ47671416

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248

Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:                                          889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Roman Chromek

Zástupce ve věcech technických:

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ a v souvislosti s tím také potřeby prodloužení doby realizace díla (o 15 dnů) se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021 tohoto znění :

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606, rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.11.2020 pod č.j. ÚPSŘ/120717/2020/Pa, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací II, který je Přílohou č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací III, který je přílohou č. 6 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15.11.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 62.372.760,09 Kč bez DPH (slovy: šedesát dva miliónů tři sta sedmdesát dva tisíc sedm set šedesát korun českých a devět haléřů).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací, oceněného soupisu víceprací/méněprací I, oceněného soupisu víceprací/méněprací II a oceněného soupisu víceprací/méněprací III. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Harmonogram plnění, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací, Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I,   Příloha č. 5 – Oceněný soupis víceprací/méněprací II a Příloha č. 6 – Oceněný soupis víceprací/méněprací III.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 6 - Oceněný soupis víceprací/méněprací III.

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne  21.10.2022		        	 	V Novém Jičíně dne  21.10.2022

-----------------------------                                                        ---------------------------

Mgr. Stanislav Kopecký 					Ing. Roman Chromek

starosta města			                                               jednatel společnosti

Příloha č. 6 – Oceněný soupis víceprací/méněprací III ( bez DPH )

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021		51 549 099,78 Kč

Cena dle Dodatku č. 1							57 041 029,31 Kč

Cena dle Dodatku č. 2							58 223 502,90 Kč

Cena dle Dodatku č. 3							61 287 220,74 Kč

Odsouhlasené změnové listy ( dle Krycího listu č.4 ) :

___________________________________________________________________________

ZM 050  Zpevněné plochy komunikací - doplnění dle skutečnosti	   	       13 025,82 Kč

ZM 051  Zpevněné plochy parkovacích stání - doplnění dle skutečnosti	       37 489,20 Kč

ZM 052  Zpevněné plochy chodníků - doplnění dle skutečnosti		       75 551,76 Kč

ZM 053  Zeleň - doplnění dle skutečnosti, odpočet následné péče		    -  13 436,00 Kč

ZM 054  Obezdívka elektrorozvodnic - změna umístění			       12 372,83 Kč

ZM 055  Doplnění čerpadla na pitnou vodu, filtru a čerpadla pro TUV,

zařízení pro úpravnu topné vody, odpočet požárních ucpávek	     427 611,80 Kč

ZM 056  Přípojka kanalizace - pažení výkopu				       63 044,03 Kč

ZM 057  Elektroinstalace - doplnění dle skutečnosti			     313 352,36 Kč

ZM 058  Doplnění MaR a signalizace plynové kotelny			     181 466,69 Kč

ZM 059  Doplnění prahů a přechodových lišt, odpočet revizních dvířek	    -  87 321,27 Kč

ZM 060  Oplocení - odpočet dle skutečnosti					    -  51 345,21 Kč

ZM 061  Doplnění poštovních schránek					       41 146,80 Kč

ZM 062  Svítidla v bytech - odpočet	dle skutečnosti			  -  118 560,48 Kč

ZM 063  Doplnění měření a chráničky pro VO				       20 751,43 Kč

ZM 064  Otlučení a sanace západní venkovní stěny				     138	775,42 Kč

ZM 065  Fasáda - doplnění a odpočet dle skutečnosti			      -  1 765,40 Kč

ZM 066  VRN – Provoz zařízení staveniště (prodloužení o 15 dní)		         4 892,86 Kč

ZM 067  Úprava schodnicových ramen					       28 486,71 Kč

___________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce III						  1 085 539,35 Kč

Cena dle Dodatku č. 4							62 372 760,09 Kč