Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V 2020-480/OB ze dne 7.9.2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:          			Město Nový Jičín

Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen:            	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:	002 98 212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu:	          			326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby: 	xxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel 1.:   	            			Enroll consulting s.r.o.

Se sídlem:          				Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec

Zastoupen:				jednatel Ingrid  Staszková

IČO:					25841874

DIČ:					CZ25841874

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21149

a

Zhotovitel 2.:				Josef Frydrych

Se sídlem:				Jablunkovská 406, 739 61 Třinec

IČO:					10600621

DIČ:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu

sdružení ve společnosti:

Společnost pro Hückelovy vily Třinec

Se sídlem:				Dolní Líštná 33, 739 61 Třinec

Zastoupen:				vedoucím společníkem –Enroll consulting s.r.o.

jednatel Ingrid Staszková

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 21149

Bankovní spojení:			ČS, a.s., pobočka Třinec

Číslo účtu: 				1667506389

Zástupce ve věcech smluvních: 		Ingrid Staszková

Zástupci ve věcech technických Josef Frydrych, xxxxxx

a realizace stavby (stavbyvedoucí):	 xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Sanace a likvidace dřevomorky ve vile Augusta Hückela a ve vile Johanna Hückela na ul. Revoluční v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku  č. 1 ke Smlouvě o dílo č.V 2020-480/OB ze dne 7.9.2020 tohoto znění:

I.

- V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

- „3.2.1 	Rozsah předmětu díla je dán technickou zprávou „Sanace dřevomorky Hückelovy vily v Novém Jičíně na ul. Revoluční č.p. 856 – 857, 741 01 Nový Jičín“ zpracovanou Tadeuszem Krainou, Divadelní 674/16, 737 01 Český Těšín, IČO 68303858, projektovou dokumentací „Hückelovy vily v Novém Jičíně zaměření stávajícího stavu“ zpracovanou společností ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28. 74101 Nový Jičín, IČO 25382951, „Zprávou o provedení stavebně technického průzkumu dřevěných konstrukcí v objektech Hückelových vil“, zpracovanou společností EKOWOOD, 747 53 Jakartovice č. 18, IČO:73273571, závazným stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín č.j.  ÚPSŘ/66808/2017 ze dne 9. 10. 2017, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č.j.   ÚPSŘ/3432/2018 ze dne 15. 1. 2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“

- V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 16.12.2020.“

- V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2.840.375,55 Kč, tj. s DPH (sazba 21 %) 3.436.854,42 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta třicet šest tisíc osm set padesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů).“

- V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

- V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.“

II.

1. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. 	Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí..

Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací

Za objednatele                                   				Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne	03.12.2020				V Novém Jičíně dne	03.12.2020

……………………………					……………………………

Mgr. Stanislav Kopecký,						Ingrid Staszková, jednatel

starosta města			společnosti Enroll consulting s.r.o.,

vedoucího společníka Společnosti pro Hücklovy vily Třinec