Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  			           Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:	                                               00298212

DIČ: 				            CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.

Číslo účtu:				16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	xxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         NOSTA, s.r.o.

Se sídlem:                                          Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen:                                        Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti

IČO:                                                   47671416

DIČ:                                                   CZ47671416

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 5248

Bankovní spojení:                             ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:                                          889364/0300

Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Roman Chromek

Zástupce ve věcech technických:

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxx - stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxx – zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“ a souvisejícího prodloužení doby realizace díla (o 9 dnů) se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2021-389/OB ze dne 9.6.2021 tohoto znění :

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

### „3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností MR Design CZ, s.r.o., IČO 25388606, rozhodnutím o schválení stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 30.11.2020 pod č.j. ÚPSŘ/120717/2020/Pa, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 4 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací II, který je Přílohou č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V Článku V. – Doba a místo plnění – se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31.10.2022. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 61.287.220,74 Kč bez DPH (slovy: šedesát jedna miliónů dvě sta osmdesát sedm tisíc dvě sta dvacet korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky, oceněného soupisu víceprací/méněprací, oceněného soupisu víceprací/méněprací I a oceněného soupisu víceprací/méněprací II. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Harmonogram plnění, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací, Příloha č. 4 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I a Příloha č. 5 – Oceněný soupis víceprací/méněprací II“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 5 - Oceněný soupis víceprací/méněprací II.

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne  26.5.2022		        	 	V Novém Jičíně dne  26.5.2022

-----------------------------                                                        ---------------------------

Mgr. Stanislav Kopecký 					Ing. Roman Chromek

starosta města			                                               jednatel společnosti

Příloha č. 5 – Oceněný soupis víceprací/méněprací II ( bez DPH )

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021		51 549 099,78 Kč

Cena dle Dodatku č. 1							57 041 029,31 Kč

Cena dle Dodatku č. 2							58 223 502,90 Kč

Odsouhlasené změnové listy ( dle Krycího listu č.3 ) :

___________________________________________________________________________

ZM 024  Plynová přípojka - výkopy, doplnění skříňky pro HUP      	       27 365,49 Kč

ZM 025  Vodovodní přípojka  - doplnění dláždění a oddělovače		       44 955,86 Kč

ZM 026  Doplnění zábradlí, povrchové úpravy a izolantu nadpraží oken	     428 973,66 Kč

ZM 027  Záměna modulů zařízení WC, bezpečnostní přepady střechy            270 885,78 Kč

ZM 028  Změna rozvodů vzduchotechniky, revizní dvířka			       48 995,33 Kč

ZM 029  Změna umístění el. rozvaděčů					       52 767,28 Kč

ZM 030  Doplnění vestavěné elektrické trouby do kuchyňské linky	     257 400,00 Kč

ZM 031  Doplnění výztuže opěrné stěny nového oplocení			       84 820,83 Kč

ZM 032  Zemní práce pro hromosvod					     130 150,00 Kč

ZM 033  Doplnění sloupků a hydroizolace opěrné stěny nového oplocení	       66 930,20 Kč

ZM 034  Doplnění SDK podhledů pro krytí instalací v 1.NP		       18 133,97 Kč

ZM 035  Bourání a demontáž stávajícího oplocení				         4 995,39 Kč

ZM 036  Obezdívka koupelnových van					       93 718,95 Kč

ZM 037  Dozdívky příčky se zárubněmi na chodbách v 2. - 4.NP		       21 921,84 Kč

ZM 038  Doplnění otopného tělesa a zápachových uzávěrek pro VZT	       17 248,60 Kč

ZM 039  Odvoz a uložení pařezů na skládce					       41 474,40 Kč

ZM 040  Autonomní detekce a signalizace kouře v bytech			       34 980,00 Kč

ZM 041  SDK podhled ve strojovně	- odpočet				      -  5 776,16 Kč

ZM 042  Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů			            197,62 Kč

ZM 043  Hydroizolace stávajícího energokanálu vedle vsakovacího objektu    11 846,41 Kč

ZM 044  Doplnění vnitřních omítek na schodišti				         2 802,69 Kč

ZM 045  Vyrovnání nerovností stávajících stropů pod SDK příčkami	     208 613,57 Kč

ZM 046  Odvoz a uložení nadbytečné zeminy na skládku			     147 714,35 Kč

ZM 047  Otlučení a sanace jižní venkovní stěny vč. doplnění položek  	     567 588,94 Kč

ZM 048  Otlučení a sanace východní venkovní stěny			     165 454,57 Kč

ZM 049  Otlučení a sanace severní venkovní stěny				     319 522,27 Kč

___________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce II						  3 063 717,84 Kč

Cena dle Dodatku č. 3							61 287 220,74 Kč