# SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín	
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
zastoupené:                       	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic

Městského úřadu Nový Jičín

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:       Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a

investic Městského úřadu Nový Jičín  
Zástupce ve věcech technických:     Bc. Markéta Jánošíková, Odbor rozvoje a investic

Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	…………………………………………………
se sídlem:	………………………………………………………………………………..
IČO:	……………………………….
zapsaný v obchodním rejstříku u ………………………, spisová značka ……………
zastoupený:

bankovní spojení:	………..

číslo účtu:	………..

Zástupce ve věcech smluvních: …………………………………..
Zástupce ve věcech technických: ……………………………….

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující smlouvu o dílo na zpracování:

Revitalizace veřejného prostranství v MPR v Novém Jičíně (ul. Gen. Hlaďo, Tyršova) - studie

II.

# Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zpracování urbanisticko-architektonické studie revitalizace veřejného prostranství v MPR v Novém Jičíně (ul. Gen. Hlaďo, Tyršova) (dále jen „Studie“), a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Studie bude dále sloužit jako podklad pro navazující projektovou přípravu jednotlivých navržených úprav veřejného prostranství, a to jak pro Objednatele, tak pro organizaci hospodařící s pozemky ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, kterou je Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

- Obsahové a formální náležitosti Studie jsou blíže specifikovány v Příloze č.1 této smlouvy - Zadání studie revitalizace veřejného prostranství v MPR v Novém Jičíně (ul. Gen. Hlaďo, Tyršova). Zhotovitel se bude při zpracování Studie řídit zadáním, které je obsahem Přílohy č. 1 této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a uhradit cenu ve výši a za podmínek uvedených dále v čl. V této Smlouvy.

III.

Termíny a způsob plnění smlouvy

- Místo plnění

Úkony vyžadující součinnost Objednatele budou realizovány v sídle Objednatele nebo na Objednatelem určeném místě. Místem předání Studie je sídlo Objednatele.

- Doba a způsob plnění

  - Plnění dle této smlouvy bude rozděleno do 4 fází, po nichž bude následovat odevzdání předmětu díla ve finální podobě:

a) 1. fáze - odborná analýza zadání a podkladů a konzultace s cílem upřesnění požadavků a představ objednatele, spolupráce na komunikaci s veřejnosti (dotazníkové šetření) – nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo;

b) 2. fáze – zpracování analytické části a základního konceptu obsahujícího podstatu urbanistického, krajinářského, architektonického a dopravního řešení včetně prezentace návrhu v sídle objednatele. Návrh může obsahovat více variant – nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Bude následovat zapracování připomínek objednatele;

c) 3. fáze -  konzultace návrhu s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí a zapracování jejich připomínek do návrhu – nejpozději do 8 týdnů od předání finálních připomínek objednatele k výstupu z 2. fáze;

d) 4. fáze – odevzdání dokončené studie - nejpozději do 2 týdnů od předání finálních připomínek objednatele k 3. fázi.

  - O předání a převzetí analytické části a základního konceptu, jakož i předání Studie ve finální podobě pořídí smluvní strany po kontrole správnosti a úplnosti předávací protokol. Objednatel se zavazuje úplnou studii bez zjevných vad a nedodělků převzít.

  - Komunikace zhotovitele s objednatelem bude probíhat průběžně, na základě požadavků objednatele budou provedeny dílčí úpravy návrhu Studie.

3.  Požadavky na obsah a formu Studie

3.1 Studie bude odevzdána:

- 2× v tištěné podobě ve formátu min. A3

- 1× elektronicky ve formátu *.PDF a dále ve formátech *.DWG (*.DGN), *.DOC, *.XLS případně ve formátu použitelném v prostředí GIS (*.SHP).

3.2 Obsah a rozsah analytické a návrhové části Studie je blíže specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

# Práva a povinnosti smluvních stran

- Povinnost součinnosti

  - Objednatel předal Zhotoviteli před podpisem smlouvy podklady pro realizaci předmětu díla specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

  - Prohlídka řešené lokality

    - Lokalita je volně přístupná.

- Informační povinnost

  - Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o změnách kontaktních osob nebo kontaktních údajů a tyto údaje předat včas a písemně (též prostřednictvím e-mailu).

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, o nevhodnosti podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových pokynů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu s veřejným zájmem.

V.

Cena a platební podmínky, sankce

- Cena díla

  - Celková cena díla je sjednána ve výši ………. Kč (slovy: ……………………………….).  K této ceně bude připočtena částka odpovídající DPH dle platných právních předpisů, vždy ke dni vystavení faktury na úhradu ceny nebo její části.

- Platební podmínky

  - Cena předmětu plnění této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena ve dvou částech na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to se splatností 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

  - 1. část ceny díla ve výši 30% z celkové ceny díla bude uhrazena po předání a představení základního konceptu,

2. část ceny díla ve výši 70% z celkové ceny díla bude uhrazena po převzetí všech částí díla (Studie se zapracovanými připomínkami a požadavky objednatele a dotčených orgánů) bez vad a nedodělků Objednatelem.

  - Cena bude hrazena bezhotovostně převodem ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele, uvedeného na faktuře. Cena je uhrazena odepsáním částky z účtu Objednatele.

- Prodlení objednatele

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Zhotovitele na náhradu škody není tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčen.

  - Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

- Prodlení zhotovitele

  - V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy v termínech stanovených v ust. čl. III. odst. 2 má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu škody není tímto ujednáním o smluvní pokutě dotčen.

  - Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

.

VI.

Autorská práva

- Vzhledem k tomu, že Studie je autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci), a to k těmto účelům:

a) využití díla jako podkladu pro zpracování navazujících stupňů projektové přípravy (projektových dokumentací) za účelem realizace navržených opatření a úprav veřejného prostranství a pro výkon souvisejícího autorského dozoru,

b) uveřejnění, publikování a reprezentování Díla před orgány Objednatele a veřejností s tím, že bude vždy uvedeno jméno autora Díla,

c) projednání Díla s orgány Objednatele, dotčenými orgány státní správy a účastníky budoucích správních řízení,

d) rozmnožení Díla v neomezeném rozsahu s tím, že bude vždy uvedeno jméno autora Díla.

- Objednatel je taktéž oprávněn Dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským dílem nebo jej poskytnout k takovému zásahu jiné osobě, na kterou Objednatel licenci nebo její část postoupí, a to i bez předchozího souhlasu Zhotovitele. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně souhlasí, že objednatel nebo třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu majetkových práv Zhotovitele k dílu, může veškeré výše uvedené činnosti provádět i prostřednictvím jakýchkoli třetích osob.

- Licence k užití Díla dle této Smlouvy se sjednává jako výhradní po dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu a neomezená co se týká množství a územního rozsahu. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně za Dílo dle článku V. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli v souladu s Autorským zákonem výkon autorského dohledu v průběhu užití Díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout.

VII.

# Ukončení a zánik Smlouvy

- Smlouvu lze ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením od Smlouvy.

- Každá ze stran může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou smluvní stranou, zejména:

- pro prodlení Objednatele s placením ceny delším než 30 dnů;

- pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele;

- pro prodlení Zhotovitele s předáním základního konceptu nebo kompletní Studie případně nesplnění jiného termínu plnění delšího než 15 dnů;

- pro podstatné vady Studie, vzhledem ke kterým nebude Studie způsobilá k užití k zamýšlenému účelu.

- Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy Objednatelem, má nárok na úhradu části ceny odpovídající rozsahu částečného provedení činností dle Smlouvy.

- Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností Zhotovitelem, nemá Zhotovitel nárok na úplatu ani úhradu nákladů vynaložených na činnost uskutečněnou do účinnosti odstoupení od Smlouvy.

- Právo na úhradu části ceny má Zhotovitel také v případě ukončení Smlouvy dohodou popř. v případě neoprávněného odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

- Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem následujícím po dni jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

VIII.

Závěrečné ustanovení

- Smluvní vztah vzniklý z této Smlouvy se řídí českým právem. Pokud nebylo v této Smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), v platném znění.

- Tato Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednateli doručena Smlouva podepsaná oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město, a to nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy, po předchozí anonymizaci osobních údajů.

- Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.

- V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní stany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouvě porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jejími ustanoveními připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zadání studie revitalizace veřejného prostranství v MPR v Novém Jičíně (ul. Gen. Hlaďo, Tyršova)

V Novém Jičíně dne ……….	V….

Za objednatele:		Za zhotovitele:

.....................................................		.........................................................

Ing. arch. Jitka Pospíšilová,	              jméno, příjmení

vedoucí Odboru rozvoje a investic                                                  název zhotovitele

Příloha č. 1

Zadání studie revitalizace veřejného prostranství v MPR v Novém Jičíně (ul. Gen. Hlaďo, Tyršova)

# Úvod

Předmětem studie je navrhnout, prověřit a posoudit možnosti využití území veřejného prostranství v městské památkové rezervaci Nový Jičín (dále jen „MPR“), tj. vypracovat koncepci rozvoje území, které se rozkládá na ul. G. Hlaďo a ul. Tyršova a zahrnuje přilehlý park na pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace, (dále jen „Muzeum Novojičínska“) a další zelené plochy přiléhající k ulici Tyršova.

Řešené území představuje část tzv. okružní třídy, která vznikla po obvodu historického jádra města na konci 19. století po vzoru vídeňské Ringstrasse. (https://www.icnj.cz/aktualita/okruzni-trida.html)

Součástí studie bude celkové zhodnocení stavu území, prostorových a kompozičních vazeb. Cílem je návrh úpravy veřejného prostranství, zejména dopravních a vegetačních ploch v rámci vymezeného území, vedoucí ke zkvalitnění povrchů, sadových úprav a orientace v prostoru při současném důrazu na principy modrozelené infrastruktury.

Významnou částí území je parková plocha obklopující Žerotínský zámek, sídlo Muzea Novojičínska. Součástí návrhu využití této části území bude také návrh provázanosti s muzeem, a to komunikačně i funkčně. V této části budou v návrhu zohledněny připomínky a návrhy Muzea Novojičínska.

Studie bude zpracována v souladu s požadavky Územního plánu Nový Jičín, Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín a s upřesněnými požadavky zadavatele, a to z hlediska urbanistického, architektonického a dopravního. Cílem je zvýšit kvalitu veřejného prostranství a městského parteru v návaznosti na centrum města. Tato studie bude sloužit jako podklad pro další fáze projektové dokumentace.

Návrh bude navazovat na již realizovanou část úprav veřejného prostranství s okružní křižovatkou na ulici G. Hlaďo.

# Vymezení řešeného území

Lokalita zasahuje do tří katastrálních území: Nový Jičín-město, Nový Jičín-Horní Předměstí a Nový Jičín-Dolní Předměstí:

- plocha je vymezena pozemky parc. č. 10/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 10/2 (ostatní plocha/jiní plocha), parc. č. 519/3 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 606/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) a částí pozemku parc. č. 519/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,

- plocha je vymezena pozemky parc. č. 916 (ostatní plocha/zeleň), parc. č. 673/33 (ostatní plocha/zeleň), parc. č. 673/30 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 673/26 (ostatní plocha/zeleň), částí pozemku parc. č. 673/29 (ostatní plocha/ostatní komunikace) , částí pozemku parc. č. 673/28 (ostatní plocha/ostatní komunikace), pozemky parc. č. 673/73 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 673/6 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č.  673/74 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 673/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), částí pozemku parc. č. 673/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace), pozemky parc. č. 673/72 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 673/18 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 649/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), parc. č. 16 (ostatní plocha/zeleň), parc. č. st. 740 (zastavěná plocha a nádvoří), a částí pozemku parc. č. 14/2 (ostatní plocha/ostatní dopravní plocha)  k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

- dále zahrnuje pozemky parc. č. 1/1 (ostatní plocha/zeleň) a parc. č.  st. 147 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Nový Jičín-město ve správě Muzea Novojičínska.

Celková plocha řešeného území - cca 22. 935 m².

Hranice řešeného území je vyznačena na mapě červenou linii:

# 3. Požadavky na řešení

## 3.1  Zohlednění všech limitů ve využití území

např. ochranná a bezpečnostní pásma stávající technické infrastruktury, limity dané Regulačním plánem MPR (zejména podmínky definované v textové části RP a respektování zastavitelných ploch dle RP), Územní plán atd.

## 3.2 Urbanistické a funkční řešení

- Prověření stavu a návrh hierarchizace veřejných prostranství

- Prověření stavu a návrh klidových zón

- Prověření stavu a návrh zón pro aktivní odpočinek

- Stanovení principů urbanistického řešení, kompoziční a prostorové vazby v rámci města a širšího okolí, urbanistická struktura, významné stavby

- Zohlednění historického vývoje území, např. odkazy, historické stopy

## 3.3 Dopravní řešení

- Prověření stavu komunikační sítě, cestní parková síť, vstupy do území

- Prověření stavu a návrh dopravy v klidu

- Návrh tras nemotorové dopravy (cyklisté, chodci aj.)

- Návrh veřejné hromadné dopravy

- Prověření stavu a návrh dopravní obslužnosti objektů obchodní vybavenosti

- Návrh dopravní infrastruktury pro návštěvníky centra

- Bezbariérové úpravy

## 3.4 Krajinářské řešení

- Prověření stavu (dendrologický průzkum) a návrh pěstebních opatření zeleně

- Uplatnění principů modrozelené infrastruktury (propustné parkovací plochy, zasakovací záhony trvalkové, vsakovací pásy, štěrkové záhony, apod.)

- Návrh zeleně s důrazem na pobytovou funkci parkových ploch

- Koncepce zeleně – světlo vs. stín, rozsah nízké zeleně a keřového patra, extenzivní vs. intenzivní plochy apod.

## 3.5 Technická infrastruktura

- Prověření stavu a návrh odpadového hospodářství

- Prověření stavu a návrh veřejného osvětlení

- Prověření stavu a návrh inženýrských sítí

## 3.6 Architektonické řešení

- Prověření stavu a návrh městského mobiliáře

- Prověření stavu a návrh povrchů komunikací a zpevněných ploch, materiály tvrdé vs. měkké, schopnost vsaku

- Prověřit další možnosti pobytových prvků a funkcí – vodní prvky, relax zóny, herní prvky, občerstvení, WC apod.

- Zvážit umístění drobné architektury s vazbou na navržené pobytové funkce, práce s uměleckými díly

## 3.7 Park u muzea

- Prověřit prostupnost objektem zámku obnovením vstupu v nároží z parku na nádvoří zámku

- Vytvoření informačního bodu – upozornění na aktivity muzea

- Zvážit ztvárnění připomínky původního hradního příkopu po obvodu zámku, které by současně mělo vést ke zlepšení odvodu dešťových vod od zámku

- Vytvoření multifunkčního pobytového prostoru, v souladu s podmínkami RP, pro aktivity spojené s muzeem a veřejností, např. venkovní výstavy, edukační činnost, akce s dětmi, relax zóny, venkovní společenské akce, vernisáže apod.

- Zvážit umístění zařízení pro občerstvení

- Prověřit možnost navrácení sochy Vítězství „tzv. naháč“ (sochař Jiří Babíček)

# 4. Proces zpracování studie

Zpracování studie bude rozděleno do 4 fází, po nichž bude následovat odevzdání díla ve finální podobě:

1. fáze - odborná analýza zadání a podkladů a konzultace s cílem upřesnění požadavků a představ objednatele, spolupráce na komunikaci s veřejnosti (dotazníkové šetření) – nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo;

2. fáze - zpracování analytické části a základního konceptu obsahujícího podstatu urbanistického, krajinářského, architektonického a dopravního řešení včetně prezentace návrhu v sídle objednatele. Návrh může obsahovat více variant – nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Bude následovat zapracování připomínek objednatele;

3. fáze -  konzultace návrhu s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí a zapracování jejich připomínek do návrhu – nejpozději do 8 týdnů od předání finálních připomínek objednatele k výstupu z 2. fáze;

4. fáze - odevzdání dokončené studie - nejpozději do 2 týdnů od předání finálních připomínek objednatele k 3. fázi.

Komunikace se zadavatelem bude probíhat průběžně a na základě odůvodněných požadavků zadavatele budou provedeny dílčí úpravy studie.

# 5. Obsah studie

Finální studie bude členěna na dvě části, tj. analytickou a návrhovou část

## 5.1 Analytická část

Textová část

Vyhodnocení charakteru a stávajícího stavu území jako podklad pro syntézu - návrh opatření revitalizace. Na základě analytických podkladů může dojít při konzultaci se zadavatelem k úpravě či doplnění zadání.

Základní body analytické části:

- Vyhodnocení poskytnutých podkladů

- Zajištění doplňujících podkladů – průzkum zeleně (dendrologický), existence sítí

- Vymezení a popis širších vztahů

- Historické podklady a jejich vyhodnocení, příp. doplnění

- Analýza současného stavu území

  - Kompoziční principy a funkční členění

  - Dominanty území - stavby, body, průčelí

  - Komunikační trasy, vstupy do území, vazby na okolní městskou strukturu

  - Technický stav povrchů, konstrukcí a prvků

  - Vyhodnocení stavu dřevin a zeleně na základě průzkumu

- Spolupráce na tvorbě dotazníku

Grafická část

- Situace širších vztahů

- Koordinační situace (zejména zeleň, doprava, sítě tech. Infrastruktury ve vztahu k polohopisu)

- Situační výkresy stávajícího stavu území, zeleně, dopravy, historické stopy

- Fotodokumentace

- Další libovolná doprovodná schémata a výkresy

## 5.2 Návrhová část

Textová část

Popis návrhu formou průvodní zprávy, a to na základě skutečností vzešlých z analytické části, upřesněného zadání a dialogu se zadavatelem.

Základní body návrhové části:

- Základní popis navrženého řešení – koncept

- Urbanisticko-architektonické řešení

- Krajinářské řešení

- Dopravní řešení

- Technická infrastruktura

- Modrozelená infrastruktura

- Materiálové a barevné řešení stavebních prvků, povrchů, apod.

- Plošné (případně objemové) bilance

- Etapizace; nemovitosti v majetku MSK – samostatná etapa

- Odhad nákladů na realizaci v členění dle jednotlivých etap

Grafická část

- Situace širších vztahů

- Architektonická situace návrhu

- Koordinační situace hlavní výkres (trasy technické infrastruktury ve vztahu k zpevněným plochám, výsadbám a stavebním prvkům)

- Situační výkresy dílčích částí

  - Kompozice a funkční členění

  - Výkres zeleně – sadové úpravy

  - Výkres dopravního řešení, komunikační síť

  - Výkres modrozelené infrastruktury – principy nakládání s dešťovými vodami

- Základní řezy územím prokazující výškové poměry

- Detaily zpracované formou půdorys, pohledy, vizualizace příp. perspektivní kresba  (významné prvky v prostoru, styky různých povrchů, funkcí, křížení cest apod.)

- Celková axonometrie území

- Kvalitní vizualizace návrhu formou zákresu do fotografie z lidské perspektivy v počtu min. 4 ks (min. 2 za denního světla) – k využití pro prezentační účely zadavatele

- Referenční příklady pro jednotlivé úpravy (mobiliář, materiálové řešení zpevněných ploch, zeleň)

- Další libovolná schémata a výkresy

Dokladová část

Doložení konzultace a souhlasného vyjádření těchto subjektů:

- Národní památkový ústav

- Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nový Jičín (orgán památkové péče)

- Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín

- Policie ČR - Dopravní inspektorát

- Muzeum Novojičínska

- V případě potřeby přeložek inženýrských sítí konzultace s příslušnými správci.

Studie bude odevzdána v tištěné podobě ve formátu A3 ve 2 vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu *.pdf. Výkresová část bude předána také ve formátu *.dwg nebo *.dgn, případně ve formátu použitelném v prostředí GIS (*.shp).

# 6. Podklady poskytnuté zpracovateli studie

- Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Jičín (2020, CI2, o. p. s.) dostupné zde: https://www.novyjicin.cz/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu/

- Katalog adaptačních opatření pro město Nový Jičín (2020, CI2, o. p. s.) dostupné zde: https://www.novyjicin.cz/adaptacni-strategie-na-zmenu-klimatu/

- Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (2020, UDIMO, spol. s r.o.) dostupné zde: https://www.novyjicin.cz/koncepce-staticke-dopravy-mesta-novy-jicin/

- Generel cyklistické dopravy města Nový Jičín (2014, ADOS, ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO) dostupné zde: https://www.novyjicin.cz/mesto/rozvoj-mesta/rozvojove-dokumenty/

- Výřez z digitální technické mapy (výškopis, polohopis, orientační vedení inženýrských sítí,…)

- Data z pasportu zeleně dostupné zde: https://ekoweb.novyjicin.cz/mestska-zelen/travniky/pasport-zelene-biologicke-prvky-plosne/

- Regulační plán městské památkové rezervace Nový Jičín (2020, ATELIÉR S2) dostupné zde: https://www.novyjicin.cz/mesto/rozvoj-mesta/rozvojove-dokumenty/

- Program regenerace Městské památkové rezervace Nový Jičín (2020, ATELIÉR S2) dostupné zde: https://www.novyjicin.cz/mesto/rozvoj-mesta/rozvojove-dokumenty/

- Geodetické zaměření území (polohopis a výškopis)

- Plán města z roku 1897

- Plán domu č. 159 z roku 1872

- Technický posudek k projektované stavbě české školy u zámku z roku 1930

- Pracovní materiál k vývoji parku u Žerotínského zámku (2023, Muzeum Novojičínska)

- Pasport a inventarizace dřevin v majetku MSK (2023, Muzeum Novojičínska)

- Pocitová mapa dostupné zde https://pocitovamapa.nszm.cz/novy-jicin-2024/